云网OA测试计划说明书

测试人员：XXX

时间：2015/6/24

目录

1引言	2

1.1编写目的	2

1.2背景	2

1.3定义	2

1.4参考资料	3

2计划	3

2.1软件说明	3

2.2测试内容	3

2.3测试1（标识符）	4

2.3.1进度安排	4

2.3.2条件	5

2.3.3测试资料	5

2.4测试2（标识符）	5

3评价准则	13

3.1范围	13

3.2数据整理	13

3.3尺度	13

# 1引言

## 1.1编写目的

测试云网OA，规范测试流程，通过测试，验证该OA系统部分系统功能。测试云网OA系统中的各个功能模块是否满足用户要求，并测试是否存bug。预期达到能够使系统进行快速的改进和系统的提高。为了在软件投入生产性运行之前，尽可能多地发现软件的错误。

## 1.2背景

办公自动化（Office Automation,简称OA）是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。办公自动化没有统一的定义，凡是在传统的办公室中采用各种新技术、新机器、新设备从事办公业务，都属于办公自动化的领域。在行政机关中，大都把办公自动化叫做电子政务，企事业单位就都叫OA，即办公自动化。通过实现办公自动化，或者说实现数字化办公，可以优化现有的管理组织结构，调整管理体制，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，最后实现提高决策效能的目的。OA系统是每个企业所必须的，无非是大型还是小型之分，对于本次被测的OA系统适用于中小型企业，功能简单，但比较实用。

## 1.3定义

OA Office Automation）：

Office Automation 办公自动化系统，是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。

TD（TestDirector）：

是全球最大的软件测试工具提供商Mercury Interactive公司生产的企业级测试管理工具，也是业界第一个基于Web的测试管理系统，它可以在您公司内部或外部进行全球范围内测试的管理。通过在一个整体的应用系统中集成了测试管理的各个部分，包括需求管理，测试计划，测试执行以及错误跟踪等功能，TestDirector极大地加速了测试过程。

B/S架构：

浏览器-服务器模式的架构系统

个人助理(Personal assistant)：

是个人办公的计算机秘书，可以按信息种类建立自己的电子便笺、各种通信录，能够将各种常用信息迅速地分类保存，便于以后工作中查找使用，为个人办公提供更细致的服务。

Tomcat：

Tomcat 服务器是一个免费的开放源代码的Web 应用服务器，属于轻量级应用服务器，

JDK：

jdk是 Java 语言的软件开发工具包，主要用于移动设备、嵌入式设备上的java应用程序。

Windows XP ：

Windows XP是微软公司推出供个人电脑使用的操作系统，包括商用及家用的台式电脑等。

## 1.4参考资料

《软件测试与测试技术》---- 黎连业. 北京：清华大学出版社，2009.5

《测试计划说明书》（GB8567—88）

《软件测试管理——基于TestDirector应用》----清华大学出版社

《OA软件需求规格说明书》

《云网OA用户手册》

# 2计划

## 2.1软件说明

办公自动化（OA）是面向组织的日常运作和管理，员工及管理者使用频率最高的应用系统，自1985年国内召开第一次办公自动化规划会议以来，OA在应用内容的深度与广度、IT技术运用等方面都有了新的变化和发展，并成为组织不可缺的核心应用系统。它是基于B/S架构开发的一个成熟的企业办公自动化系统，能够实现很多企业正常运营所需功能。主要有以下功能：

1，可视化流程设计：流程支持串签、会签和分支流程，可以设置流程节点的修改、删除权限，并可指定流程中各个用户在表单中可以填写的域。

2，智能表单所见即所得设计：智能设计，自动在数据库中生成表格，方便优化程序

3，公共交流： 集论坛、博客、聊天室于一体

4，文件柜：CMS中嵌入了WebEdit控件，该控件可以与任意一款在线编辑器集成，控件能够自动抓取本地或远程的图片、Flash并上传至自己的服务器，这样可以保证图片不会丢失。

5，Office在线编辑：可以进行WORD、EXCEL文件在线编辑。

6，网络硬盘：仿Windows界面设计，能够网络共享、部门共享，操作方便。

7，数据库：论坛目前采用MySQL4.1数据库，但是所采用的编程方式兼容SQL Server及Oracle数据库。

## 2.2测试内容

列出组装测试和确认测试中的每一项测试内容的名称标识符、这些测试的进度安排以及这些测试的内容和目的，例如模块功能测试、接口正确性测试、数据文卷存取的测试、运行时间的测试、设计约束和极限的测试等。想

登录测试：前台用户登录系统，用户输入用户名和密码，通过连接到数据库查找用户信息进行检验

信息发布模块测试：添加公告、删除公告、显示公告、添加图书、删除图书、图书登记、显示图书

内部通讯模块测试：发表新帖、设置个人信息

企业管理模块测试：录入员工信息、删除离职员工、显示现有员工、添加工作计划和工作进度

如下表：

| 模块名称 | 子模块 | 功能点 | 测试类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、导航 | 全部菜单 | 桌面 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 常用菜单 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 个人助理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 个人信箱 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 交流中心 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 公共信息 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 人事管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 绩效考核 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 销售管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 超级管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 帮助 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 退出 | 手工测试、功能测试 |
| 2、收藏夹 | 页面 |  | 手工测试、功能测试 |
| 3、在线 | 管理员 | 用户信息 | 手工测试、功能测试 |

## 2.3测试1（标识符）

### 2.3.1进度安排

| 测试人员 | 测试内容 | 测试活动 | 开始日期 | 结束日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | 常用菜单 | 添加测试需求； 需求评审； 添加测试用例； 执行测试计划 | 2015-6-23 | 2015-6-23 |
|  | 行政管理 |  | 2015-6-24 | 2015-6-24 |
|  | 个人助理 |  | 2015-6-25 | 2015-6-30 |
|  | 个人信箱 |  | 2015-7-1 | 2015-7-1 |
| XXX | 交流中心 | 添加测试需求； 需求评审； 添加测试用例； 执行测试计划 | 2015-6-23 | 2015-6-23 |
|  | 公共信息 |  | 2015-6-24 | 2015-6-24 |
|  | 绩效考核 |  | 2015-6-25 | 2015-6-30 |
| XXX | 超级管理 | 添加测试需求； 需求评审； 添加测试用例； 执行测试计划 | 2015-6-23 | 2015-6-23 |
|  | 人事管理 |  | 2015-6-24 | 2015-6-24 |
|  | 销售管理 |  | 2015-6-25 | 2015-6-30 |
|  | 编写测试总结报告 |  |  |  |

### 2.3.2条件

软件环境：

浏览器：Internet Explorer 9

操作系统：Windows XP

运行环境：JDK v1.5、Tomcat v5.5、MySQL v4.1

云网Office Automation安装包

Test Director测试管理工具

### 2.3.3测试资料

云网Office Automation系统

Test Director测试管理工具操作与使用说明书

## 2.4测试2（标识符）

| 模块名称 | 子模块 | 功能点 | 测试类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、桌面 | 页面 | 通知 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 论坛 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 短消息 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 工作记事 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 工作计划 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 我的流程 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 代办流程 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 请假人员 | 手工测试、功能测试 |
| 2、常用菜单 | 系统环境 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 加班记录 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 通知公告 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 发起流程 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 文件目录 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 项目管理 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 表单管理 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 菜单管理 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 文件柜 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 代办流程 |  | 手工测试、功能测试 |
| 3、行政管理 | 通知公告 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 工作流程 | 代办流程 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 我的流程 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 流程查询 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 发起流程 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 查询设计 | 手工测试、功能测试 |
|  | 文件柜 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 工作计划 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 工作记事 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 员工考勤 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 组织机构 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 请假记录 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 加班记录 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 部门工作 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 任务督办 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 工作值班 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 项目管理 |  | 手工测试、功能测试 |
| 4、个人助理 | 我的文档 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 网络硬盘 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 通讯录 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 日程安排 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 设置代理 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 内部消息 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 手机短信 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 控制面板 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 用户组 |  | 手工测试、功能测试 |
| 5、个人信箱 |  |  | 手工测试、功能测试 |
| 6、交流中心 | 论坛 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 讨论 |  | 手工测试、功能测试 |
| 7、公共信息 | 图书管理 | 图书添加 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 图书借阅 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 图书归还 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 图书类别 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 查询图书 | 手工测试、功能测试 |
|  | 办公用品 | 类别管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 全部用品 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 领用查询 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 领用登记 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 入库登记 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 借出登记 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 归还用品 | 手工测试、功能测试 |
|  | 资产管理 | 资产登记 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 资产查询 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 资产管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 资产类别 | 手工测试、功能测试 |
|  | 车辆管理 | 使用申请 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 使用管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 维护管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 信息管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 类型管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 驾驶员 | 手工测试、功能测试 |
|  | 会议管理 | 会议申请 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 会议管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 会议室 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 使用情况 | 手工测试、功能测试 |
|  | 问卷调查 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 在线考试 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 公共通讯录 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 下载控件 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 邮编区号 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 万年历 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 工作日历 |  | 手工测试、功能测试 |
| 8、人事管理 | 档案管理 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 档案查询 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 历史记录 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 数据维护 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 档案统计 |  | 手工测试、功能测试 |
| 9、绩效考核 | 考核打分 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 打分跟踪 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 成绩管理 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 成绩发布 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 部门成绩 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 部门统计 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 年龄统计 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 考核分组 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 考核方案 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 同事打分 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 自我评价 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 领导打分 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 我的成绩 |  | 手工测试、功能测试 |
| 10、销售管理 | 客户管理 | 我的客户 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 我的联系人 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 客户管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 联系人管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 销售工作 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 部门工作 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 分配客户 | 手工测试、功能测试 |
|  | 销售管理 | 产品信息 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 销售排行 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 业绩分析 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 销售漏斗 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 跟踪频率 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 商机管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 销售行动 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 销售订单 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 销售回款 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 应收账款 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 发票开具 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 销售合同 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 销售服务 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 发货单 | 手工测试、功能测试 |
|  | 供应商 | 供应商信息 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 供应联系人 | 手工测试、功能测试 |
|  | 库存管理 | 仓库管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 出入库管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 入库 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 出库 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 库存明细 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 采购记录 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 库存预警 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 库间调拨 | 手工测试、功能测试 |
| 11、超级管理 | 组织机构 | 部门管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 部门人员 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 用户管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 工号管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 职级管理 | 手工测试、功能测试 |
|  | 权限管理 | 角色管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 用户组管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 期限名称 | 手工测试、功能测试 |
|  | 公共共享 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 文件柜 | 文件目录 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 文件列表 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 目录权限 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 采集器 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 回收站 | 手工测试、功能测试 |
|  | 工作流程 | 流程管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 表单管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 流程权限 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 序列控件 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 公文摸板 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 流程移交 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 绩效统计 | 手工测试、功能测试 |
|  | 公共通讯录 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 问卷调查 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 考试管理 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 查看生日 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 工作计划 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 值班管理 | 值班组 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 值班类型 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 值班安排 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 值班配置 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 值班复制 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 值班查询 | 手工测试、功能测试 |
|  | 讨论管理 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 论坛管理 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 短信管理 | 短信查询 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 短信模板 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 短信配置 | 手工测试、功能测试 |
|  | 任务督办 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 印章管理 | 印章列表 | 手工测试、功能测试 |
|  | CRM | CRM配置 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 发货单模板 | 手工测试、功能测试 |
|  | 工作日历 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 汇率管理 |  | 手工测试、功能测试 |
|  | 系统管理 | 基础数据 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 调度中心 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 菜单管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 系统备份 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 登录日志 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 用户等级 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 统计信息 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 资源回收 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 集成网站 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 地区管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 桌面配置 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 配置管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 系统环境 | 手工测试、功能测试 |
| 12、帮助 | 云网OA用户手册 | 我的办公桌 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 行政管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 个人助理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 个人信箱 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 交流中心 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 公共信息 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 销售管理 | 手工测试、功能测试 |
|  |  | 超级管理 | 手工测试、功能测试 |
| 13、退出 |  |  | 手工测试、功能测试 |

# 3评价准则

## 3.1范围

这次测试用于手工测试、功能测试。测试人员TD模块内任务具体权限：需求模块：只能查看；测试计划模块：只能查看；测试执行模块：所有权限都有；缺陷模块：增加、修改缺陷，不能删除缺陷。测试经理TD模块内任务具体权限：所有模块的所有权限都有。

## 3.2数据整理

用Word文档编写《测试计划》、《需求评审》、《测试总结报告》，用Excel表格编写《测试用例》

## 3.3尺度

系统测试缺陷分为四类。

1类：测试用例正确执行，与期待输出结果一致，没有发现任何错误。

2类：能正确完成功能要求，但测试用例执行过程中出现一些界面、提示、使用不方便等方面的问题，对于这些问题一般不需要做进一步处理，往往可以忽略。

3类：能正确完成主要测试功能点，不能正确完成某些次要功能点，或不能正确处理某些出现概率较小的特殊输入组合，此类问题应不影响测试用例整体的正确性。

4类：不能完成测试用例所要检查的主要功能，或虽有此功能但出现的错误将引发大量的补救措施。